УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН 2019 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 02-НЫ ӨДРИЙН

ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨР ӨГЧ БУЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

2019 оны 08 дугаар сарын 02 Улаанбаатар хот

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Д/д | Хотын Ерөнхий менежерийн өгсөн үүрэг даалгавар | Хариуцах байгууллага | Шалгуур үзүүлэлт |
| **ТОХИЖИЛТ, ХОТ НИЙТИЙН АЖ АХУЙН ЧИГЛЭЛЭЭР:** | | | |
|  | 2019.07.22-ны өдрийн “Нийслэлийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөн”-д Нийслэлийн Засаг даргаас өгсөн үүргийн дагуу “Цэвэр хот-Хоггүй аян”-ыг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө, удирдамжийг боловсруулахдаа Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2019 оны “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт зохион байгуулагдах бүх нийтийн их цэвэрлэгээний хуваарийг шинэчлэн батлах тухай” А/130 дугаар тушаал, “Манай хороо-Миний гудамж” аян зохион байгуулах тухай А/132 дугаар тушаал, дүүргийн онцлогтой уялдуулан батлуулж, ажиллах | Дүүргүүдийн ЗДТГ | -Батлагдсан төлөвлөгөө, удирдамж,  -Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан |
|  | “Шарилжгүй Улаанбаатар-4” аяны 2 дугаар үе шатыг батлагдсан удирдамжийн дагуу зохион байгуулж, иргэд, аж ахуйн нэгжийг өргөнөөр оролцуулахад анхаарч, Дүүргийн ТҮК-ийн зам талбайн үйлчлэгч, иргэдийн бүлгийн ажилчдыг шарилж, лууль цэвэрлэх талбайн хуваарийн дагуу өдөр бүр цэвэрлэгээ хийлгэж явцыг цахим группд тогтмол мэдээлж, 2019.08.17-ны Бямба гараг “Шарилжгүй Улаанбаатар-4” бүх нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгуулах. | Дүүргүүдийн ЗДТГ | -Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ,  -Ажлын тоо хэмжээ  -Фото зураг |
|  | Хур бороо ихээр орсны улмаас үүссэн тогтоол ус, хог хаягдал, лаг шавар их байгаа тул цэвэрлэгээ үйлчилгээ хийх, ариутгал халдваргүйжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх. | Дүүргүүдийн ЗДТГ,  ХТГ | -Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, зарцуулсан төсвийн дүн  -Ажлын тоо хэмжээ  -Фото зураг |
|  | Баянгол, Хан-Уул дүүргийн Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс төвөөс суурилуулсан дотуур холбоо болон холбооны бэлэн байдлаа хангаж ажиллахгүй байгаагаас иргэдээс ирүүлсэн гомдлын барагдуулах хугацаа удааширч байгааг анхаарч, шийдвэрлэх арга хэмжээ авах. Үүнд:  1. БЗД-ийн гачуурт тосгон болон гэр хороолол, орон сууцны хорооллын хог тээвэрлэлт  2.Баянгол дүүргийн 6, 7, 8, 13, 18 дугаар хорооны хог ачилт;  3. Хан-Уул дүүргийн 1, 11, 15 дугаар хорооны хог ачилт, хөл газрын ургамалтай холбоотой гомдол ихсэж байна. | БЗД, БГД, ХУД | -Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ,  -Ажлын тоо хэмжээ  -Фото зураг |
|  | 1. Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй явган замын тохижилтын ажлын худалдан авах ажиллагааг эрчимжүүлэх, хуулийн дагуу үнэлэх ажлыг яаравчлах, амжилтгүй болсон тендерүүдийг яаралтай дахин зарлах.  2. НАЗХГ-т хүргүүлсэн зөвлөмжийн дагуу яаралтай гүйцэтгэгч байгууллагатай гэрээ байгуулж, тохижилтын ажлыг эхлүүлж ажлын явцын талаар 2019.08.16-ны ХЕМ-ийн “Шуурхай зөвлөгөөн”-д танилцуулах. | Дүүргүүдийн ЗДТГ, НАЗХГ | -Зохион байгуулсан худалдан авах ажиллагаа  - |
|  | НЗД-ын 2019 оны 03 тоот “Албан даалгавар”-ын хэрэгжилтийг хангуулах хүрээнд НЗД-аас 2019.07.01-нд хийсэн уулзалтаар өгсөн үүргийг хэрэгжүүлж ажиллах. | Дүүргүүдийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан  Ажлын хэсэг | -Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ,  -Ажлын тоо хэмжээ, харьцуулсан үзүүлэлт,  -Фото зураг |
|  | Өвлийн улиралд цас мөс, халтиргаа гулгаа арилгах зам, замын байгууламжийн тусгай төрлийн бодис, давс цацах зориулалтын машин механизмыг судалгааг гаргах, НЗД-ын зөвлөлийн 2019.08.01-ны хурлаас гарсан халтиргаа гулгаа бууруулахад хайрга, дайргыг ашиглах саналыг судалж 09 сарын 15-ны дотор танилцуулах. | Дүүргийн ЗДТГ,  Тохижилт, үйлчилгээний компаниуд,  ХТГ,  УБЗАА-тай  Гэрээт байгууллагууд | -Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ,  -Ажлын тоо хэмжээ, харьцуулсан үзүүлэлт,  -Фото зураг |
|  | 2019 оны ногоон байгууламжийн хэлбэржүүлэлтийн 2 дахь үе шатыг нэгдсэн журмаар эхлүүлж ХЕМ-ээс өгсөн зөвлөмж чиглэлийн дагуу чанартай хийж гүйцэтгэх, өдөр тутмын хяналтыг сайжруулах. | Дүүргийн ЗДТГ,  Тохижилт, үйлчилгээний компаниуд,  ХТГ, | -Тайлант хугацаанд хэлбэржүүлсэн мод, бут сөөгний тоо,  -Өмнөх, дараах байдлыг харуулсан харьцуулсан зураг ирүүлэх. |
|  | Европын сэргээн босголт хөгжлийн банкны санхүүжилтээр Морингийн давааны хогийн цэгт ландфил үйлдвэр байгуулах, барилгын болон барилга нураалтын хог хаягдлыг дахин боловсруулах байгууламж байгуулах төслийн баг, бүрэлдэхүүнийг ХЕМ-т танилцуулж, Сангийн сайдын тушаалын дагуу ХЕМ-ийн тушаалаар байгуулах. | ТХХУХ, ХТГ, | -Байгуулагдсан ажлын хэсгийн тухай |
| **ИНЖЕНЕРИЙН ХАНГАМЖИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР:** | | | |
| 8. | 1. Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба болон Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК хамтран гэр хорооллын айл өрхийн цахилгаан хангамжийн ашиглалт, аюулгүй байдалд ээлжит бус үзлэгийг үргэлжлүүлэн зохион байгуулж, хэрэглэгчдэд зөвлөгөө өгч, гарч болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг арилгах өдөрлөгийг зохион байгуулж ажлын үр дүнг ХЕМ-ийн зөвлөлийн хуралд танилцуулж, НЗД-ын зөвлөлийн хуралд танилцуулах ажлын бэлтгэлийг хангах.  2. МУЗГ-ын 2018 оны 62 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 16-100 квт хүртэлх хүчин чадалтай 2209 ширхэг нам даралтын халаалтын зуухыг цахилгаанд холбох, техникийн нөхцөл гаргах асуудлын тооцоо судалгааг гаргаж ХЕМ-ийн зөвлөлийн хуралд танилцуулах. | ИБХ  “УБЦТС” ТӨХК | Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, шийдсэн асуудал. |
| 9 | 2019 онд нийтийн тээврийн 49 зогсоолд хийх тохижилтын ажил, байршлын судалгаа, “Жэй Си Дэко Монголиа” ХХК-тай байгуулсан хамтран ажиллах гэрээнд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн санал боловсруулж НЗД-ын зөвлөлийн хуралд танилцуулахад бэлтгэх. | ТХХУХ, ИБХ,  Нийтийн тээврийн үйлчилгээний газар,  “Жэй Си Дэко Монголиа” ХХК | -Шинэчлэн боловсруулсан гэрээний төсөл |
| 10 | НЗД-ын 2019 оны А/57 дугаар захирамжаар байгуулагдсан Нийслэл, “Датакарт консерциум”-ын хооронд 2014 онд байгуулсан “Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн үйлчилгээнд удирдлага, мэдээллийн болон цахим төлбөрийн систем нэвтрүүлэх төслийг хэрэгжүүлэх гэрээ”-ний биелэлтийг дүгнэж, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийн ажлын явцыг НЗД-ын Зөвлөлийн хуралд танилцуулах | Нийслэлийн Тээврийн үйлчилгээний газар,  Ажлын хэсэгт | -Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, |
| 11 | 2019.08.02-ны өдрийн НЗД-ын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн 3 асуудлуудтай холбогдуулж зөвлөлийн хурлын гишүүдээс өгсөн үүрэг, саналыг тусган хурлын тэмдэглэлийг баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулах. | ИБХ | -Батлагдсан хурлын тэмдэглэл |
| 12 | НЗД-ын зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлээр үүрэг өгсний дагуу ХИХУГ-ын бүтцийн саналыг 2019 оны 08 дугаар сарын 10-ны дотор танилцуулах. | ХИХУГ | -Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ |
| 13 | УБДС ТӨХК-аас төвлөрсөн дулаан хангамжид холбох боломжтой, техникийн нөхцөл гарсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг дулаанд холбох ажлыг шуурхай зохион байгуулах. Төвлөрсөн дулаанд холбуулах хүсэлт гаргасан боловч техникийн нөхцөл олгох боломжгүй тухай мэдэгдсэн газруудын асуудлыг судалж, шийдвэрлүүлэх арга хэмжээ авах. | Ажлын хэсэг,  УБДС ТӨХК | -Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, тоо |
| 14. | Шөнийн гэрэлт гудамжны таазны гэрэлтүүлгийн их засварын ажлыг шуурхай гүйцэтгэх. | Гэрэлтүүлэг чимэглэл ХХК,  Холбоо трейд ХХК, Төгс гэрэлтүүлэг ХХК,  Филипс гэрэлтүүлэг ХХК | -Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, тоо |
| 15. | Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны цахилгаан шатны засварын ажлын тендерийн хүчинтэй хугацааг сунгуулах асуудлыг зохион байгуулах. | ИБХ | -Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ |
| 16. | Монгол Улсын Засгийн газар, АНУ-ын Мянганы сорилтын корпорац (МСК) хооронд байгуулагдсан компакт гэрээний хүрээнд Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсгийн ээлжит хурлын товыг ХЕМ-тэй зөвшилцөн, зохион байгуулж, газрын байршил, координатын судалгаа болон зураг төсөлтэй холбоотой асуудлуудыг танилцуулах. | НХБХГ,  Ажлын хэсэг | -Зохион байгуулсан хурлын тоо  -Танилцуулсан асуудал |
| **ХҮНС ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛЭЭР** | | | |
| 17. | Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн 104 дүгээр зарлиг, Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 2019 оны 07 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/749 дүгээр захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх.   1. Дүүргийн нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх цэгийн тоо, нормативыг хүн амын тоо, бусад нөлөөлөх үзүүлэлтийг харгалзан шинэчлэн тогтоох; 2. Согтууруулах ундаагаар үйлчлэх цагийн хуваарийг богиносгох; 3. Долоо хоног бүрийн нэг өдрийг архи, согтууруулах ундаа худалдахгүй, борлуулахгүй байх; 4. Худалдаа, үйлчилгээний газруудад 400 мл хүртэлх жижгээр савласан архийг заруулахгүй байх; 5. Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийг боловсронгуй болгох зэрэг асуудлаар дүүргийн иргэд болон дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагуудын дунд хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, тодорхой судалгааг үндэслэн санал боловсруулж, дүгнэлтийн хамт, үр дүнг нэгтгэн 2019 оны 09 дүгээр сарын 02-ны дотор албан бичгээр саналаа ирүүлэх. | Дүүргүүдийн ЗДТГ | -Зохион байгуулах арга хэмжээний удирдамж, төлөвлөгөө  -Хэлэлцүүлгийн бэлтгэл арга хэмжээний явцын мэдээ |
| 18. | Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон бүсээс мал бүхий иргэд, гахай, шувууны аж ахуйг хөдөө орон нутагт нүүлгэн шилжүүлэх үүрэг бүхий ажлын хэсгийн хурлаас гаргасан шийдвэрийн дагуу мал эрхлэхийг хориглосон бүсэд байгаа мал бүхий иргэдийг албадан гаргах ажлыг зохион байгуулж, нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх. | СХД, ХУД, БЗД,  НМХГ, НХХААГ, НОБГ, НЦГ | -Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ  -Нийт нүүлгэсэн малын төрөл, тоо |
| **ЗАХИРАГЧИЙН ХАРЬЯА ГАЗАРТ ХАМААРАХ ЧИГЛЭЛЭЭР** | | | |
| 19. | НЗД-ын зөвлөлийн хурлын шийдвэрийн дагуу “Монгол Наадам цогцолбор”-ын газрын давхцалын асуудлыг шийдвэрлэх ажлыг эрчимжүүлж, МУЗГ-ын тогтоол гаргуулах тухай НЗД-ын албан бичгийг Барилга хот байгуулалтын сайдад хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулах. | НГЗБА,  МНЦ | -Газрын давхцалыг шийдвэрлэх хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ  -Боловсруулсан албан бичгийн төсөл |

|  |  |
| --- | --- |
| ТАНИЛЦСАН:  УЛААНБААТАР ХОТЫН ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР БӨГӨӨД ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ ДАРГА Т.ГАНТӨМӨР | ХЯНАСАН:  АУДИТ, ДОТООД ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН Э.БАТЖАРГАЛ |

\\192.168.13.40\file share\OFFICE DOCUMENTS\3. AUDIT, DOTOOD KHYNALTIIN KHELTES\2019 оn\HEM shuurhai\НЕМ 2019.08.02\uureg 2019.08.02.docx