УЛААНБААТАР ХОТЫН ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН 2020 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 13-НЫ ӨДРИЙН

ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨР ӨГЧ БУЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР.

2020 оны 03 дугаар сарын 12. Улаанбаатар хот

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Д/д** | **Хотын Ерөнхий менежерийн өгсөн үүрэг даалгавар** | **Хариуцах байгууллага** | **Шалгуур үзүүлэлт** |
| **НЭГ. ИНЖЕНЕР ХАНГАМЖИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР:**  |
| 1 | НЗД-ын 2019 оны А/1377-р захирамжийг хэрэгжүүлэх хүрээнд нэгдсэн сүлжээний горимын тооцоогоор төвлөрсөн дулаан, цахилгаан хангамжид холбох боломжтой халаалтын зуухнуудын техникийн нөхцлүүдийг 2020 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн дотор гаргаж, ажлын зураг төсвийг баталгаажуулан ХИБХ-т ирүүлэх. | “УБДС” ТӨХК“УБЦТС” ТӨХК | * Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүн
 |
| 2 | БЗД-т 19-р хороо Газарчин дээд сургууль, ХУД-ийн 5 дугаар хороо Цагдаагийн 2-р хэлтэс, 41-р сургууль орчим зэрэг газрын төвлөрсөн дулаан хангамжийн өргөтгөл шинэчлэл хийх, шинээр шугам сүлжээ, дулаан дамжуулах төвийг барьж, холбох талаар урьдчилсан тооцоо гаргаж танилцуулах.  | ХИБХ“УБДС” ТӨХК | * Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүн
 |
| 3 | Улаанбаатар хотын “Гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр” төслийн хүрээнд хэрэгжиж байгаа Сэлбэ дэд төвийн 26,6 Мвт-н дулааны станцын ашиглалтын өмнөх захиргаа байгуулах, хүн хүч, хөрөнгө санхүүгийн тооцоо, дулаанд холбогдох хэрэглэгчдэд техникийн нөхцөл олгох үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулах. | ХИБХНЗДТГХИХУГГХХХОДХөтөлбөр | * Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүн
 |
| 4 | Уур үйлдвэрлэх зориулалтаар ашиглагдаж байгаа халаалтын зууханд сайжруулсан түлш хэрэглэх, ашиглах талаар тооцоо судалгаа хийж, турших, дүгнэлт гаргах ажлыг “Дулаан үйлдвэрлэгчдийн холбоо”, ШУТИСургуультай хамтран зохион байгуулах, танилцуулах  | ХИБХНАБТГ | * Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүн
 |
| 6 | Нийслэлийн онцгой комиссын 01 дүгээр албан даалгавар, Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хаврын шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх, ус зайлуулах барилга байгууламжийн хэвийн найдвартай үйл ажиллагааг хангаж, ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийх, ус нэвтрүүлэх чадварыг нэмэгдүүлэх, шугам сүлжээнд үзлэг шалгалт явуулж гүйцэтгэл, үр дүнд хяналт тавьж, тайлагнаж ажиллах | ХИБХ,ДХХНОБГНМХГГУББГХБХГ | * Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүн
 |
| 7 | Нэгдсэн үндэсний байгууллагын санхүүжилтээр хэрэгжиж буй “Улаанбаатар хотын гэр хорооллын үерийг даван туулах чадавхийг бэхжүүлэх” төслийн Баянзүрх дүүргийн 9 дүгээр хороонд байрлах үерийн усны трасстай нь 2013 онд хийгдсэн автозамын зураг төсөлтөй давхцаж байгаа 288 метр урт трассыг шуурхай зөвшилцөн баталгаажуулах | НАЗХГ | * Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүн
 |
| 8 | Дулаарч байгаа болон хотын орчимд цас ихтэй байгаа тул шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авах, далан сувгийг сэргээх, ахуйн хогийг ачиж цэвэрлэх, тээвэрлэх, хайлсан цас мөс урсах нөхцөлийг хангах, хонхор эрсдэлтэй газар суурьшсан иргэдийг нүүлгэх, үерийн далан сувагт ариутгал халдваргүйтгэл хийлгэх. | ГУББГ,Дүүргүүдийн ТҮК-ууд | * Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүн
 |
| 9 | 16-100квт-ын хүчин чадалтай халаалтын зуухыг ГАЗКОМ ХХК-наас хийсэн судалгааны дагуу хийн халаагуурт шилжүүлэх, иргэн, ААНБ-уудыг БОАЖЯ-ны “Ногоон зээл” төсөл хөтөлбөрт болон арилжааны банкны хөнгөлөлттэй зээлд хамруулах ажлыг эрчимжүүлэх, ТЭЗҮ хийгдсэн байршил, төслийн тооцоо судалгааг танилцуулах.  | ХИБХ,ГАЗКОМ ХХК  | * Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ.
 |
| 10 | НЗД-ын “Орон сууц нийтийн аж ахуйн чиглэлээр авах зарим арга хэмжээний тухай” А/1358 дугаар захирамжийн хүрээнд СӨХ-үүдэд явуулсан хяналт шалгалт, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний үр дүнг НЗД-ын зөвлөлийн хуралд 3-р сард багтаан танилцуулахтай холбогдуулан Дүүрэг дэх дэд ажлын хэсгээс явуулсан шалгалтын мөрөөр гарсан үнэлэлт дүгнэлт, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал бүхий тайлан, илтгэх хуудсыг 2020.03.25-ны дотор ХИБХ-т цаас болон цахим хэлбэрээр ирүүлэх.  | Дүүргүүдийн ЗДТГ | * Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүн
 |
| 11 | * Хувийн орон сууцны контор, СӨХ-үүд хариуцсан хотхон, хороолол, орц, тэдгээрийн хүн ихээр гар хүрдэг газруудад /шат, бариул, лифтний кноп/, хонгилууд, ялангуяа битүү орчин болон лифтэд ариутгал халдваргүйтгэлийг сайтар хийлгэх, давтамжийг нэмэгдүүлэх,
* Хувийн орон сууцны контор, СӨХ-үүдээс халдваргүйтгэл, хийлгэсэн компанийн талаархи мэдээ, мэдээллийг ХОСНААМХ, ОСНАА-ын хөгжлийн төв, МСӨХДЗ-өөс 7 хоног тутам авч нэгтгэн, ХИБХ-т болон Хотын шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төвд ирүүлж байх, ХЕМ-ийг мэдээллээр шуурхай хангах,
* Ариутгал, халдваргүйтэл хийж буй байдалд хяналт тавьж ажиллах, явц, үр дүнг мэдээлж тайлагнаж ажиллах /ХИБХ/
 | ХИБХ,МСӨХДЗөвлөл,ХОСНААМХ, ОСНАА-ын хөгжлийн төв,ОСНААУГ | * Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүн
 |
| 12. | Мэргэжлийн хяналтын Ерөнхий газрын Улсын ахлах байцаагчийн 2020.01.27-ны 01-07-015/02 дугаартай “Цахилгаан байгууламжийн аюулгүй байдлыг хангуулж эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх тухай” зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хамтран хэрэгжүүлэх байгууллагуудтай зөвшилцөн батлуулах.  | ХИБХ,УБЦТС ТӨХК,ХБХГ, НГЗБА,9 дүүргийн ЗДТГ | * Батлагдсан үйл ажиллагааны төлөвлөгөө,
* Мэдээлэл хийх хуваарийн дагуу хийсэн ажлын танилцуулга
 |
| **ХОЁР. ХОГ ХАЯГДАЛ, МЕНЕЖМЕНТИЙГ САЙЖРУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР.** |
| 13. | Шинэ коронавирус халдвараас сэргийлж, нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайд,мананцар үүсгэх замаар ариутгал, халдваргүйтлийг хийх бэлтгэл зохион байгуулалтыг хангах, шаардлагатай төсөв тооцоог гудамж, байршил бүрээр гаргаж, Нийслэлийн Засаг даргын захирамж гаргуулж, хөрөнгийг шийдвэрлүүлэх.  | ХХУЗХ | Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүн |
| 14. | Дулааны улирал эхэлж байгаатай холбогдуулан гэр хорооллын айл өрхийн нүхэн жорлон түүний ойр орчмын ариутгал, халдваргүйтлийн ажлын бэлтгэл ажлыг хангах, шаардлагатай төсөв хөрөнгийг шийдвэрлэж ажиллах.  | Дүүргүүдийн ЗДТГ | * Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүн
 |
| **ГУРАВ. ТОХИЖИЛТ, НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР:** |
| 15 | Улс, нийслэлийн төсөв хөрөнгөөр худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах НЗД-ын захирамж батлагдан гарч, эрх шилжиж байгаатай холбогдуулан тохижилтын ажлуудын худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах Үнэлгээний хороод байгуулж дуусгах, худалдан авах ажиллагааг эхлүүлэх | ХТЦХ | * Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүн
 |
| 16 | Хонхтой цэцэрлэгийн нарс, гацуурыг шилжүүлэн тарих бэлтгэл ажлыг хангах, гүйцэтгэгч байгууллагуудаар нүхийг ухуулах | ХТЦХ,ХТГ ОНӨААТҮГ, | * Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүн
 |
| **ДӨРӨВ. ХҮНС, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛЭЭР:** |
| 17 | Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн “Иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах талаар авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай” А/333 дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх.1. Үйл ажиллагааг нь түр хугацаагаар зогсоосон болон зогсоогоогүй /давтан/ худалдаа, үйлчилгээний бүх газруудад Хотын Ерөнхий менежерийн 2020.03.12-ны 01/597 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн үүргийн дагуу ариутгал халдваргүйтгэлийг яаралтай, бүрэн хийлгэх ажлыг зохион байгуулах. /НМХГ, Дүүрэг/
2. Худалдаа, үйлчилгээний төрөл тус бүрээр, халдваргүйтгэлд хамрагдсан ААНБын халдваргүйтгэл хийгдсэн талбайн хэмжээг гаргаж, мэдээг 2020.03.16-ны өдрийн 17:00 цагт гарган ХҮХҮХ-т ирүүлэх. /Дүүрэг/
3. Ариутгал халдваргүйтгэлийг мананцар үүсгэгч бодисоор хийлгэхэд шаардлагатай техник хэрэгслээр хангаж, технологийн дагуу хийлгэх ажлыг зохион байгуулах. /Халдваргүйтгэлийн 37 компани, Холбоо/
 | НМХГ,Дүүргүүдийн ЗДТГ,Монголын халдваргүйтгэл, ахуйн шавьж, мэргэчтэй тэмцэх холбоо,Хариуцсан 37 компани | * Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүн
 |
| 18 | * Арилжааны банкны санхүүжилтээр болон өөрийн хөрөнгөөөр “нөөцийн мах бэлтгэн нийлүүлэгч” /15/ ААНБ-уудын борлуулалтын болон хүртээмжийн байдалд хяналт тавьж, бодлогын гэрээгээр мах бэлтгэн нийлүүлэх сүлжээ дэлгүүрүүдтэй 2020.03.13-ны дотор “Агентийн болон багцийн гэрээ”-г байгуулах,
* Нөөцийн мах худалдан борлуулж буй хүнсний дэлгүүрүүдийн хаяг, анонсыг эмх цэгцтэй, өнгө үзэмжтэй байрлуулсан байдалд хяналт тавьж, дэлгүүрүүдийг Гааль татвар, санхүү мэдээллийн техникийн төв УҮГ-т бүртгүүлж ажиллах
 | Дүүргүүдийн ЗДТГ | * Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүн
 |
| 19 | Хүнс хөдөө аж ахуйн сайдаас ирүүлсэн албан бичиг, Улсын онцгой комиссын 2020.03.10-ны өдрийн 02 тоот тогтоолын 5-д заасан, хүн амын хүнсний хэрэгцээг тогтоох ажлыг эрчимжүүлэх, нөөц бүрдүүлэх бэлэн байдлыг хангах, ажлын явцыг 7 хоног тутам гаргаж ХҮХҮХ-т ирүүлэх, ХЕМ-т нэгтгэн танилцуулж байх. | ХҮХҮХ, Дүүргүүдийн ЗДТГ-ын ХХҮХ, НХААГ | * Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүн
 |

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА